ADITIVO N° 07

CONTRATO N.º 19/2022

Licitação nº 21/2022 Concorrência 01/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n 07.257.873/0001-23, com endereço na Av. Salgado Filho, nesta cidade de Três Passos, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Flávio Habitzreiter, brasileiro, portador do CPF nº  006.589.650-50, residente e domiciliado nesta cidade de Três Passos - RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, situada  na Av Duque de Caxias, n° 698, centro na cidade de Palmitinho-RS,  inscrita no CNPJ sob nº 03.145.493/0001-46, neste ato representada pelo  seu Sócio Gerente Sr. João Vianei Bonafé, portador do CPF n°422.374.910-20, e/ou por seu Procurador, o Sr Vinícius Zancan Bonafé, portador do CPF n° 011.594.430-33, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o presente  Aditivo Contratual onde a CONTRATADA compromete-se a executar o objeto do presente termo nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:

1.1 Fica prorrogado, o prazo de execução descrito no parágrafo primeiro, cláusula quarta do Contrato 19/2022, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 06/08/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato original ora aditado firmado em 20 de dezembro de 2022, que não colidem com este Termo Aditivo.

E, desta forma, por estarem justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Três Passos-RS  06 de agosto de 2024.

Contratante:						Contratada:

___________________                                        ____________________________________

Flávio Habitzreiter                                               Construtora e incorporadora Palmitinho LTDA	                                                                                  CÂMARA MUNICIPAL DE                               CNPJ n° 03.145.493/0001-46

VEREADORES

__________________________

Procurador(a)  Jurídico(a)

Testemunhas: Nome:_________________             Nome:___________________

CPF n°                                              CPF nº